## Slide 1: Asmeninis programų kūrimo procesas (Personal Software Process - PSP).

## Slide 2: PSP – kas tai?
Apibrėžtas vieno žmogaus darbo procesas
Veikų, skriptų ir formų rinkinys
PSP pristatytas 1995 metų
Watts S.Humphrey knygoje
“A discipline for Software Engineering”

## Slide 3: Apibrėžtas darbo procesas padeda:
Nustatyti pagrindines darbo veikas
Atskirti rutininius darbus nuo sudėtingesnių
Nustatyti kiekvienos proceso fazės duomenis bei rezultatus
Suprasti savo darbo efektyvumą (performance)
Prognozuoti darbui atlikti reikalingą laiką
Turint pakankamai duomenų net įvertinti tokios prognozės patikimumą
Nustatyti veikas, sukeliančias daugiausia sunkumų
Matyti, kaip galima pagerinti darbą

## Slide 4: PSP evoliucijos modelis
Ciklinis
asmeninis
procesas
Asmeninis
kokybės
valdymas
Asmeninis
planavimo
procesas
Bazinis
asmeninis
procesas
PSP0
Dabartinis procesas
Laiko fiksavimas
Defektų fiksavimas
Defektų tipų standartas
PSP0.1
Kodavimo standartas
Dydžio fiksavimas
Proceso gerinimo pasiūlymai
PSP1
Dydžio įvertinimas
Testavimo dokumentavimas
PSP1.1
Užduočių planavimas
Darbo grafiko planavimas
PSP2
Kodo peržiūros
Dizainų peržiūros
PSP2.1
Dizainų šablonai
PSP3
Ciklinis vystymas

## Slide 5: Dabartinis procesas
Planavimas
Projektavimas
Kodavimas
Kompiliavimas
Testavimas
Atlikto darbo analizė/įvertinimas

## Slide 6: PSP0 įvedamos veikos
Laiko fiksavimas
Defektų fiksavimas
Defektų klasifikavimo standartas

## Slide 7: PSP0.1
PSP0 (Laiko ir defektų fiksavimas, defektų klasifikavimo standartas)
Kodavimo standartas
Dydžio fiksavimas
Proceso gerinimo pasiūlymai

## Slide 8: PSP1
PSP0 (Laiko ir defektų fiksavimas, defektų klasifikavimo standartas)
PSP0.1 (Kodavimo standartas, dydžio fiksavimas, proceso gerinimo pasiūlymai)
Dydžio įvertinimas
Testavimo dokumentavimas

## Slide 9: PSP1.1
PSP0 (Laiko ir defektų fiksavimas, defektų klasifikavimo standartas)
PSP0.1 (Kodavimo standartas, dydžio fiksavimas, proceso gerinimo pasiūlymai)
PSP1 (Dydžio įvertinimas, testavimo dokumentavimas)
Užduočių planavimas
Darbo grafiko planavimas

## Slide 10: PSP2
PSP0 (Laiko ir defektų fiksavimas, defektų klasifikavimo standartas)
PSP0.1 (Kodavimo standartas, dydžio fiksavimas, proceso gerinimo pasiūlymai)
PSP1 (Dydžio įvertinimas, testavimo dokumentavimas)
PSP1.1 (Užduočių planavimas, darbo grafiko planavimas)
Kodo peržiūros
Dizainų peržiūros

## Slide 11: PSP2.1
PSP0 (Laiko ir defektų fiksavimas, defektų klasifikavimo standartas)
PSP0.1 (Kodavimo standartas, dydžio fiksavimas, proceso gerinimo pasiūlymai)
PSP1 (Dydžio įvertinimas, testavimo dokumentavimas)
PSP1.1 (Užduočių planavimas, darbo grafiko planavimas)
PSP2 (Kodo peržiūros, dizainų peržiūros)
Dizainų šablonai

## Slide 12: PSP3
PSP0 (Laiko ir defektų fiksavimas, defektų klasifikavimo standartas)
PSP0.1 (Kodavimo standartas, dydžio fiksavimas, proceso gerinimo pasiūlymai)
PSP1 (Dydžio įvertinimas, testavimo dokumentavimas)
PSP1.1 (Užduočių planavimas, darbo grafiko planavimas)
PSP2 (Kodo peržiūros, dizainų peržiūros)
PSP2.1 (Dizainų šablonai)
Ciklinis vystymas

## Slide 13: Asmeninio proceso gerinimas
Proceso metrikos:
Defektų radimo efektyvumas (yield)
Kokybės kaina (cost of quality)
Produktyvumas
Proceso gerinimo keliai:
Orientuotas į produkto gerinimą
Defektų radimo ir taisymo metodų tobulinimas
Defektų atsiradimo priežasčių paieška bei šalinimas